2022年烧成前检修招标项目技术条件及要求

- 预热器维修（一）

工期要求:总工期控制在10天完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求:

1. 磨损的管道法兰修复；

2. 法兰与法兰之间的密封要做好，用石棉绳或石棉板都行，法兰螺丝要拧紧，不能有缺失；

3. 翻板阀摆臂两端密封要做好，运行时不能出现漏灰的情况；

4. 摆臂轴承座螺丝要拧紧，轴承要按要求注油；

5. 翻板摆动必须灵活，不能有卡顿的情况发生；

6. 换下来的旧件以及剩余的配件材料必须放到指定的区域存放，并按要求摆放好；

7. 清理现场的所有杂物和卫生。

- 回转窑维修（一）

工期要求:总工期控制在15天完成，从大修开工具备条件之日起算起。

1.窑头密封摩擦片更换

更换旧的密封钢片，护板，螺丝杆修复底座漏缝以及开焊的地方。

关键技术要求：

- 密封钢片底座开焊的壳体，松动或缺失螺栓的法兰以及法兰密封，都要求修复，正常生产时不能出现漏料的情况；

- 密封钢片以及护套分里中外三层，不能出现装错的现象；

- 密封钢片以及护安装顺序更回转窑的旋转方向一致；

- 所有固定密封钢片的螺栓必须拧到位，钢片与壳体间不能出现缝隙；

- 配重钢丝绳挂钩安装正确；

6.把拆下来的旧钢片和旧钢丝护板整理好，送到指定的区域有序排放好；

7.清理好现场的卫生；

2.更换一档南侧拖轮（表面压溃）

关键技术要求:

1. 装配托轮轴承组时，必须检查轴承座、球面瓦及衬瓦编号，确认是同一号码才进行组装。用涂色方法检查。衬瓦的接触斑点应均匀，沿母线全长等宽，并主要在中部区域连续颁。否则必须进行现场刮研。球面瓦与衬瓦间接触点在10×10mm上应不少于1点；球面瓦与轴承座间接触点在25×25mm上应不少于1点。但边缘50mm左右的圈环地带允许有0.1mm左右的间隙；用塞尺检查衬瓦与轴颈的两侧间隙，在塞入100mm处一般要保持0.5~0.6mm，侧隙不够时要再加以刮削。

2. 把托轮轴承组装于底座上，经过调整后应满足托轮轴高端（靠进料端）的止推圈应与衬瓦的端面接触，而高端则留有约4mm间隙；两托轮在低端的轮缘侧面应在同一平面内，用直尺检查，允许误差为0.5mm.两托轮中心线与底座纵向中心线的距离应符合图纸要求，允许误差不得超过0.5mm.

3. 油筛安装到位，托轮转动时不能刮碰油勺；

4. 油勺不能缺失，变形，固定油勺的螺丝要拧紧不能有缺失和松动并且要清洗干净，不能有脏物；

6. 油池必须清理干净，用抹布反复擦洗；

7. 合盖时，两端密封和弹簧必须落到位；

8. 法兰密封要做好，螺丝不能有缺失；

9. 石磨板装上，石棉板支架有开焊的要求修复；

10. 隔热板安装时，注意螺丝要拧紧；

11. 换下来的旧件以及剩余的配件材料必须放到指定的区域存放，并按要求摆放好；

12. 清理现场的所有杂物和卫生。

3更换窑尾位置1#台和3#台轮带垫板；

关键技术要求:

1. 保证轮带宽度中心线与筒体中心线的垂直度，

2. 保证窑热态下正常运转时，轮带宽度中心线与托轮宽度中心线应保持一致

3. 轮带两侧与挡块的间隙，根据技术要求可以适当放大，保证回转窑运转时轮带的自由度。

4. 垫板与挡块，挡块与筒体焊接处必须用抛光机抛光，去除氧化层，减少焊接应力，挡块焊接前应开好15mm×15mm坡口。

5. 换下来的旧件以及剩余的配件材料必须放到指定的区域存放，并按要求摆放好；

6. 清理现场的所有杂物和卫生。

4.车轮带斜面，大齿圈对口调定、螺栓更换，大齿圈挡油环修复，更换弹簧板三件，固焊；窑中心线测定调整、调窑；

关键技术要求:

轮带关键技术要求:

1.1. 轮带斜面车削后的角度必须达到图纸要求，

1. 2.用涂色方法确定车削后的轮带斜面与档轮斜面的接触面要达到图纸要求；

大齿圈对口螺栓关键技术要求:

2. 1. 大齿圈对口螺丝必须用液压扳手紧，力矩要达到图纸要求；

2.2. 两对口的两侧面加焊筋板；

更换弹簧板的关键技术要求:

3.1. 齿圈下筒体段节的纵焊缝必须用砂轮打平，宽度应比弹簧板两侧各宽50mm,基准面端面跳动公差1mm的要求。

弹簧板的安装方向应满足当窑正常运转时，它只受拉力的要求。弹簧板与齿圈联接的铰孔螺栓装上后，其一侧的垫圈与弹簧板轭板间应先塞入0.3mm垫片，待拧紧开槽螺母，装好开口销后，再撤去该垫片，以保持规定的间隙0.3mm.

窑中心线测定调整和调窑

关键技术要求:

- 调窑后，托轮运行稳的，受力均衡，挡轮油站压力保证在3~5Mpa，三个台子的轮带与侧挡块之间无接触，或接触压力减轻，窑调整后托轮瓦温不得高于调整前的数值。

5.更换液压挡轮，挡轮底座丝孔修复、加固；

关键技术要求:

1. 现场要清理干净，不能有积灰，油泥和尖锐的突起；

2. 档轮底座挖孔埋焊螺纹孔时，挖孔必须打坡口，螺纹孔焊接时，螺纹孔的水平必须与底座的水平一致，要用专业的水平仪找平，焊完后，必须打磨平，不能有突起；

3. 新档轮就位后，档轮中心线必须与窑中心线保持一致；

4. 定位斜铁安装到位；

5. 档轮地脚螺丝必须用液压扳手拧，力矩必须达到图纸要求；

6. 档轮南北东三方向必须加焊固定块；

7. 档轮西侧每个螺丝两侧必须焊接两个压板，用二氧焊焊接。

三、推动棒式冷却机维修（一）

工期要求:总工期控制在20天完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求:

1. 安装前，床面不能有颗粒，成堆的积灰；

2. 护板安装位置不能有积灰，小颗料，必须安装到位，不能松动，

3. 低能篦板更换不能有遗漏；

4. 各组件安装缝隙必须合格，严格按说明书上的要求来执行；

5. U型板,固定棒，定位器，C型板按要求更换或修复；

6. 开口销必须完全安装到位；

7. 斜铁安装完成后，截掉两端突出的部分；

8. 风室线轴承检查，注油，油道疏通；

9. 液压缸的安装

9.1  24个液压缸活塞杆长度必须一致，运行时压力保证在正常范围内；

9.2  缸头缸座螺栓必须紧固，锁片必须锁紧；

9.3  所有油缸油管没有破损，运行时接头没有渗漏；

9.4 所有缸头与活塞杆必须检查，是否松动，是否紧固到位；

9.5 更换漏油最严重的八台油缸；

9.6 油缸表面必须清理干净

10. 各室连接板螺丝必须拧紧，不能有遗漏；

11. 更换所有上下橡胶垫，要求同一条运行线路上的所有橡胶垫安装高度一致；

12.驱动板位置矫正，达到图纸要求；

13.风室密封板位置调整，螺丝拧紧，运行时不能刮磳；

14.风室所有的缸座和缸头螺丝不能有松动，必须紧固，锁片必须锁上；

15.所有油杯安装到位，不能有遗漏，每个油杯时间调整，关闭风室点检门之前，所有油杯必须开启，处于工作状态；

16.油站所有滤芯更换，油杯必须清理干净；

17.更换渗漏的球阀和渗漏的测压点；

18.更换所有老化的高压软管；

19.氮气囊检测，保证囊不漏气，氮内压力达到10bar；

20. 结束后，现场的旧件以及剩余的杂物必须送到指定的地方摆放整齐；

21. 现场的卫生收拾干净（包括油污，积灰，杂物等）。

四、推动棒式冷却机维修（二）

工期要求:总工期控制在18天完成，从大修开工具备条件之日起算起。

- 篦冷机九台风机更换轴承箱；

- 所有风机更换轴承，轴承必须安装到位，锁紧帽锁紧，安装前轴承和箱体必须保证干净，不能有杂物；

- 所有风机端盖密封必须做好，保证运行时不能渗漏；

- 试车运行时所有风机轴承振值不能超过4mm/s,所有轴承油温不能超过50度；

- 所有风机与电机联轴器必须用百分表返平，波动不能超过0.05mm;

- 联轴器螺丝，安全罩子安装到位，无缺失；

- 各轴承箱窜水管接头密封做好，供水时不渗漏；

- 各轴承箱窜水管保温做好，不能有遗漏；

- 各风机壳体防锈漆涂抹不能有遗漏；

- 进口百叶阀安装正确，运行不能出现振动，卡顿的情况；

- 试车时四条线的运行压力不能超过55bar;

- 结束后，现场的旧件以及剩余的杂物必须送到指定的地方摆放整齐；

- 现场的卫生收拾干净（包括油污，积灰，杂物等）。

- 熟料输送机技措

工期要求:总工期控制在22天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求:

- 各处安装尺寸，预留距离严格按设计图纸上提供的数值来执行；

- 加油装置要安装在便于加油，便于调节油量，便于观察滴油情况的输送机支架横梁上；

- 护轨联接架与弯段钢轨，弯段护轨在安装现场焊接，其间距在420-450mm左右；

- 头部及尾部两个链轮对输送机中心线的对称公差为1mm；

- 头尾链轮轴中心线对输送机中心线的垂直度公差为1mm;

- 头尾链轮轴必须保持水平，其误差不得超过量长度的0.5/1000;

- 两边链条在任意对称段要求等长；

- 所有滚轮必须均匀与轨道接触，不能有浮起现象；

- 要保两相邻料槽之间的间隙，尤其在运行时不能有碰撞干涉现象；

- 支架中心线对输送机中心线的偏移量不超过2mm;

- 支架门框所在平面对输送机中心线的垂直度公差为2mm;

- 轨道安装前必须矫直，直线度公差为测量长度的1/1000，全长不超过3mm；

- 两条并列轨道的轨距偏差不大于2mm，同一截面上（垂直于输送机中心线截面），两条轨道面高差不大于1mm;

- 两条平行并列轨道对称分布在输送机中心线两侧，对称度公差为1mm;

- 轨道接头处的水平错位不大于1mm,高低差不大于0.5mm;

- 沿轨道长度标高允差不超过测量长度的1/1000,全长上不超过5mm;

- 所有螺栓必须拧紧，所有焊点必须满焊，焊颖光

- 头部链轮轴线必须垂直于纵向轴线，并且平行于导轨轨道平面，其垂直度误差不大于1，平行度误差不大于1；

- 头部链轮及尾部链轮对纵向中心线要对称，其误差不得超过正负1；

- 导轨的安装要求，参看设计图线上的技术要求；

- 电机，减速器，永磁耦合器与头部链轮的安装调整，除图纸注明外均按照相应的安装使用说明书进行，整体安装后保证运转灵活平稳；

- 电机与减速机高速轴，减速机输出轴与头部链轮轴位置偏差为：轴中心线同轴度误差不大于0.05mm;

23.头轮齿块螺丝的拧紧力矩必须达到1080N.M，齿块与轮毂之间必须焊接加强板；

24.料斗安装后，固定料斗的螺丝必须用电焊锁住；

25.各滚轮固定螺丝必须拧紧不能松动；

26.尾部活动导轨以及导轨托架安装位置正确，固定螺丝不能松动缺失；

27.尾轮两端轴承安装正确并注油；

28.尾轮南侧轴承座更换，安装位置正确；

29.更换头轮两端轴承并注油；

30.头轮尼龙棒全部更换；

31.头部三处插板更换，插板现场制作；

32.头部壳体，下料溜子修补，保证运行时不漏料；

33.头部收尘器风管安要求改造；

34.按要求打磨，防锈刷漆；

35.现场的旧件以及剩余的配件，必须按要求送到指定的区域摆放整齐；

36.收拾好现场的卫生.

六、辊盘式磨煤机维修（一）

工期要求:总工期控制在16天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求:

碾磨件和磨机内部零部件拆卸与安装工作一般为垂直作业。为此，应将分离器上部带有伸缩节的出粉管移开，并应把分离器吊离或移开。因此，作业时应备有各种规格的吊索，吊链及其它起重工具，用来拆卸和安装磨盘、磨盘座、加压架、磨辊等部件，同时，磨机的现场焊接应注意：在焊接点附近应采取等电位保护措施，以绝对避免由电流通过对滚动轴承等零件的损伤。

七、窑头沉降室维修 （一）

工期要求:总工期控制在10天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求:

1. 管道安装时，焊口必须满焊；

2. 各处法兰螺丝必须拧紧且不能有缺失，法兰间的密封必须做好，运行时不能出现渗漏的情况；

3. 各处挖补的铁板厚度必须达到原装厚度，焊口要满焊；

4. 各处拆除的保温必须恢复完整.

5. 换下来的旧件以及剩余的配件材料必须放到指定的区域存放，并按要求摆放好；

6. 清理现场的所有杂物和卫生。

八、立磨维修（一）

工期要求:总工期控制在15天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求:

4106磨辊、磨盘堆焊技术要求

一、规定和标准

1.设计、制造、试验和材料原则上应满足中国国家标准（GB系列）和执行立磨磨辊材料堆焊标准的要求。

2.耐磨焊材须选用奥钢联伯乐焊接有限公司的耐磨堆焊自保护药芯焊丝或莱歇认可的焊丝品牌，并提供焊丝使用授权书；

二、工程内容

1.辊套在线堆焊，磨内各辊需按其堆焊工艺技术要求进行堆焊恢复，现场堆焊参照图号461166-00-3样板尺寸进行堆焊并打磨，同时保证堆焊后辊套的尺寸达到设计要求（大端直径2828mm，小端直径2372mm，斜角15.02）。

2.磨盘在线堆焊，磨内磨盘需按其堆焊工艺技术要求进行堆焊恢复，同时恢复设计尺寸，保证第一研磨区、第二研磨区、第三研磨区距挡料圈高度分别为110mm、120mm、130mm。

三、其他约定：

1.承担生料立磨磨辊、磨盘堆焊工程及与之关联的工程。包括：

磨盘副传减速机链条拆安、磨盘内部积灰等杂物的清理。防雨棚的拆安、自动堆焊机的拆安、接线，焊丝吊装作业等。相关仪表及线路的拆安、恢复等工作。

2.质保期：质保一年，堆焊后保证辊子使用寿命为一年，一年内磨损不超过50mm。质保期内出现磨损严重，或因焊接原因出现掉块，乙方免费修复，如果在运行中磨损超过50mm中标单位在接到通知后24小时内人员设备到场进行补焊（施工人员不得低于六人）。

3.要求施工单位具有堆焊莱歇LM60.4立磨磨辊、磨盘经验并有相关最新图纸，保证堆焊达到莱歇立磨原设计要求。

九、立磨维修（二）

工期要求:总工期控制在18天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求:

满足原设备图纸、技术资料的要求。施工时有专业技术人员负责指导施工。

换下来的旧件以及剩余的配件材料必须放到指定的区域存放，并按要求摆放好；

3. 清理现场的所有杂物和卫生。

十、立磨维修（三）

工期要求:总工期控制在13天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求:

4106减速机检修技术要求

安全事项

1. WPU减速机（含全部附件）只能在MAAG专家或经MAAG培训和授权的人员的指导下进行安装。

2.只能使用经批准的装载起重人员和起重设备。

注意重物和重心。不要站在悬挂的重物下。吊装WPU减速机时，应用在底板上的专用吊耳。绝不能从WPU减速机的轴端、连接壳体或任何管接头处吊起。

3. 所有焊接工作只能由经培训和授权的焊接专业人员执行。如果周围有焊接工作，严禁使用WPU减速机作为电流导体。同时，磨机的现场焊接应注意：在焊接点附近应采取等电位保护措施，以绝对避免由电流通过对滚动轴承等零件的损伤。

地脚螺栓的固定

固定并上紧WPU减速机基础框架底板上的地脚螺栓，液压拧紧地脚螺栓，要比WPU减速机底板突出指定长度。细节请参见图纸号778.0092.60.4（1000bar）

| A 7.1 | SKF – 喷油工具 | SKF 729 101 |
| --- | --- | --- |
| A7.2 | SKF–液压螺母 | SKF/HMV |

磨机驱动电机的校正

安装两个输入联轴节的轮毂到相应的WPU减速机和磨机驱动电机轴端。

为了正确计算磨机电机到WPU减速机的校正，必须考虑两个设备的热膨胀和机械膨胀。WPU减速机中，在环境温度（约20°C）底座和全负荷操作条件间，轴端中心位移值如下：

| 驱动小齿轮竖直位移（向上） | V | ≈ | 0.34 | mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱动小齿轮水平位移（向侧面） | H | = | 0.00 | mm |
| 驱动小齿轮轴向位移( 向电机) | A | ≈ | 2.64 | mm |

校正的必要精度取决于输入联轴节的挠性。校正时，必须遵守输入联轴节供应商提供的相关说明书。

校正时，使用刻度为1/100mm 的指示表（不大于0.3mm）。

上述规定的WPU减速机和磨机驱动电机轴端间的距离将被检查，并和其它所有校正数值一起进行记录。

WPU减速机

为保持WPU减速机在基础框架底板的正确位置，需要按照WPU减速机外形图，图纸号50089478 固定专用定位销，各紧固螺栓严格按照总装备图技术要求进行紧固。

设备总布置图

| A 1.2 | 外形图，减速机WPU-274/E | 图纸号 | 50089478 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.3 | 总装配图，页1/2 | 图纸号 | 50089368 |
| A1.4 | 总装配图，页 2/2 | 图纸号 | 50089368 |
| A1.5 | 运输图，减速机WPU-274/E | 图纸号 | 50092119 |
| A 1.6 | 地脚螺栓液压夹紧装置 | 图纸号 | 778.0092.60.4 |

十一、原料磨风机/高温风机维修

工期要求:总工期控制在5天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求:

- 满足原设备图纸、技术资料的要求。风机修复后运转平稳，振值不大于1.5mm/s。

- 换下来的旧件以及剩余的配件材料必须放到指定的区域存放，并按要求摆放好；

3.清理现场的所有杂物和卫生。

- 钢丝胶带斗式提升机维修

工期要求:总工期控制在10天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求:

4201钢丝带提升机检修技术要求

胶带安装准备

1.将尾轮提升到顶端位置，并暂时固定位置，这样比较容易牵引并封合胶带。

2.牵引胶带前，所有外凸的零件如跑偏开关、料位计等均须拆除。

3.所供钢丝胶带已缠绕在轮芯上，在安装胶带时需将胶带放置在放带架上

胶带安装

1.在胶带一端使用牵引装置或电动绞车将胶带由检修节或机尾向上提起，此时务必确认胶带正反面和牵引方向!胶带绕过头、尾轮且两端汇合，接头在装配节或头轮最顶端处联接。

2.关于胶带“滚筒接触面”:胶带安装前，应确认滚筒接触面和料斗接触面，保证滚筒接触面与头轮及尾轮接触，料斗接触面加装料斗，严禁反装。胶带上有“滚筒接触面”文字标识，胶带安装时，该面与头轮滚筒接触，另一面则安装料斗。

3.N-TGD1000规格提升机，其胶带上有数目不同的两行料斗螺栓孔，料斗螺栓孔数目较多的一端向上(从物料的上升段或提升机的进料口处观察)。

4.两端都已加工螺栓孔并剥出钢丝绳的胶带为定长胶带，未经同意，不得擅自裁短胶带。

5.对于一端加工螺栓孔并剥出钢丝绳的胶带为非定长胶带或短接胶带，根据现场实际需要截取长度。切记，现场划线取长时一定要谨慎!

6)胶带安装前，应确认摩擦接触面和料斗接触面，保证摩擦接触面与头轮和尾轮接触，料斗接触面加装料斗，严禁反装。摩擦接触面上设置压板凹槽，并且有“ 滚筒接触面”文字标识，即该面与头轮滚筒接触，另一面则安装料斗。

主辅带夹安装

（1）主带夹安装步骤:

在提升机头部按带夹安装要求，安装铝合金带夹(注意:安装时将尾轮提升到初始调整位置，)，拧紧螺栓，达到螺栓预紧力要求后，在上第二个放松螺母时,应在螺杆上涂螺纹紧固胶，涂胶后须在短时间内(20分钟)将螺母紧固到位。

（2）辅带夹安装步骤:

1.将带夹运转到头轮最顶端，关掉提升机所有电源，

挂牌示警，注意安全。

2.加装工作板，保证操作人员的安全。

3.钢丝连接与封装

a) 将主带夹以上部位的钢丝与橡胶剥离，要求剥离彻底，钢丝上无残胶(注意：严禁用加热的方法，去除钢丝上的残胶)。

b)加装密封盒垫板，垫板应与带夹端面放平，上部裸露钢丝清洗干净无污垢。

c)按图要求装钢丝卡扣，要求各组钢丝弯曲的曲率半径应保持一致，钢丝卡扣的拧紧力矩为3.5N·M。

d)加装密封盒，将密封盒与密封垫板断续焊接，并在四周用玻璃胶密封。封装剂A胶与B胶按1:1调剂均匀后，填充到密封盒内。注意:应保证封装剂均匀，调制后的封装剂必须在30分钟内完成浇铸，否则将会失效。

e) 专用封装剂完成封装后，必须在保证24小时的固化时间后，方可进行下一步操作。

带夹螺栓安装：带夹螺栓安装的方向按要求安装，从胶带上段方向看，带夹螺栓自下而上依次穿过(外带夹一胶带~内带夹→胶带→外带夹)。

首次安装胶带接头(带夹)应按下列要求操作:

1.在胶带限位孔内放置限位圆柱，防止带夹过度预紧而损伤胶带。

2.带夹螺拧紧顺由中心向两端对称预紧。

3.分次将紧螺紧中要求的预紧力，每次拧紧顺序相同且所有预紧螺母的预紧力相同。

4.分三次将紧固螺母紧固至要求的预紧力矩(即:800H~1250型提升机首次预紧力矩为500N·m)，每次拧紧顺序相同，且所有紧固螺母预紧力矩相同。

5.在预紧螺母预紧操作过程中，若胶带端面变形量达到10mm应停止预紧，并考察预紧力矩是否已经超过要求或校准预置式扭力扳手，必要时同厂家联系。

6.预紧螺母预紧完成后，将锁紧螺母紧固至要求的预紧力。（带夹螺栓规格	M20x165	M20X215	预紧螺母预紧力500N·m；锁紧螺母预紧力	100 N·m	）

7.锁紧螺母预紧完成后，分别测量两排螺栓剩余螺纹长度L和L2值，保证所有短螺栓L值一样、所有长螺栓L2值一样。若各螺栓L和L2值不一样,则以较短的L和L2值为准对其余螺栓剩余螺纹长度进行调整。

胶带接头专用胶使用方法

胶带接头专用胶分为以下两种:

A组份:灰铁色粘稠液(白色大桶);B组份:黄色粘稠液(蓝色小桶)。

清理和准备:除去钢丝表面覆胶，清除钢丝和卡扣表面油污、灰尘。

使用方法:胶带专用胶按1盒A组份和1盒B组份的比例，充分混合均匀后，在30分钟内注入辅带夹盒内，否则失效。

固化时间:常温30℃左右24小时可固化。使用注意事项:①A组份、B组份必须充分混合;②从灌注胶带专用到空载试车必须超过8小时，带料运行必须超过24小时。

料斗安装：

安装料斗前应检验电机转动方向是否正确，检查减速机、慢速电机的通气螺塞是否更换，检验无误后，使用尾部张紧装置把胶带张紧，注意使尾轮保持水平。

首先将4个配重斗子安装在带夹对称位置，其它料斗安装采用间隔安装法，每安装3只料斗，然后间隔10只料斗位置再安装下三只料斗，依次循环，直至安装完毕。

料斗螺栓紧固可用电动扳手操作，紧固到压板沉入胶带表面0.75mm至1.25mm范围内，然后紧固螺母。压板平面“波特兰”文字标识必须置于水平。

料斗螺栓安装与维护：

料斗螺栓紧固时，以紧固到螺栓平头平面比胶带表面下沉0.5mm以上，但不能超过1mm为标准，紧固锁紧螺母。螺栓必须水平。

紧固周期要求，提升机调试运行第一年内，必须在带载运行后五个阶段84小时，2周，1个月，3个月，6个月，对料斗连接螺栓进行紧固，确保螺栓平头沉入胶带0.5-1.0mm，并同时检查胶带有无损伤。以后每隔3个月对料斗连接螺栓进行一次常规检查并紧固。

橡胶垫板安装：

1000型胶带提升机料斗垫板需注意安装方向，唇口朝料斗。

十三、侧取维修

工期要求:总工期控制在10天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求:

1.本机的重要部件在厂内演装，机架、摆动端梁演装位置准确后，按图纸要求进行组装，机架与刮板取料系统进行演装时，应保证刮板取料系统中心线与机架螺栓连接面的垂直。

2.现场焊接部分的要求见各部分图纸中的具体说明。

3.整机安装准确无扭曲，运动部件转动灵活，不得出现卡死，干涉等现象。

4.各部件制造按照技术条件D196JT执行。其中涂漆按照桥式刮板取料机技术条件(QGJT)中一般性涂层执行，面漆颜色为灰色(B02)国标号GSB05-1426-2001。

驱动部分技术要求

1.该传动装置装配后，各转动部件应转动灵活。

2.减速机为弗兰德公司产品,安装型式C型，面向减速机输出轴孔,旋向为顺时针。

3,各传动部件必须经检验合格后方可进行装配。

4.电机,偶合器与减速器的轴心线不同轴度不大于0.15。

5.减速器上锁紧盘的锁紧力矩为每个螺栓470N.M。

6.组装后偶合器的径向跳动为0.15，端面跳动为0.10。

7传动装置组装后厂内做空载试运转，试车前序号8与16内须按规定充添液态油,试车过程中要求无异常振动，冲击声，液力偶合器和减速器无渗漏油现象。

驱动链轮组技术要求

1.安装完后立将轴承中注满润滑油

2.装配后保证图号E、F面与轴的中心线平行，其平行度不大于0.3。

刮板组件技术要求

组装后的刮板装置应平整、不得歪曲扭斜。

刮板输送系统技术要求

1.驱动轴中心线相对臂架中心线的垂直度为3~4。

2.驱动轴和张紧轴的水平度允差每米长度内不大于0.3，两轴中心线平行。

3.组装后输送链所有滚轮均应在同一直线上，上下导轨应平直，轨距偏差不大于±1。

4.检查悬臂架上升是否到位，要求上升最大角度45°。

5.两排输送链之间总长差应不大于3mm。

6.现场装配后进行空载试运转，要求链条刮板运转灵活，无干涉，无碰撞冲击、振动等声响。

7.驱动装置中减速器锁紧盘螺钉的拧紧力矩为470N·m。

臂架技术要求

1.各段连接采用M24强度等级8.8的螺栓每个螺栓的拧紧力矩为700N.M。

2.组装后各段导轨应平直，连接处应平滑过渡不应有凸凹台阶。

3.臂架上下两面在每3米长度内对角线长度差<3mm。

十四、84.13辊压机检修

工期要求：总工期控制在15天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求：

1、严格保证设备的密封完整性，检修完成后，确保现场无跑冒滴漏现场。

2、减速机锁紧盘紧固必须达到扭力要求，确保锁紧盘的工作可靠性。运行36小时后，需对锁紧盘进行二次紧固。

十五、84.14辊压机检修

工期要求：总工期控制在10天内完成，从大修开工具备条件之日起算起（扣除辊压机返厂维修时间）。

关键技术要求：

1、严格保证设备的密封完整性，检修完成后，确保现场无跑冒滴漏现场。

2、减速机锁紧盘紧固必须达到扭力要求，确保锁紧盘的工作可靠性。运行36小时后，需对锁紧盘进行二次紧固。

十六、84.31水泥磨检修

工期要求：总工期控制在20天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求：

1、检修结束后，确保设备无跑冒滴漏现象。

2、瓦口研磨必须达到研瓦技术标准，保证瓦口尺寸。

3、安装过程中，需保证现场环境卫生，安装所有设备，都必须保证工作面清洁干净。

十七、84.32水泥磨检修

工期要求：总工期控制在10天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关键技术要求：

1、检修结束后，确保设备无跑冒滴漏现象。

2、衬板安装完成后，需保证衬板的密封性。运行48小时后，需对衬板螺栓进行二次紧固。

十八、矿渣粉提升机检修

工期要求：总工期控制在6天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关进技术要求：

1、施工完成后，确保设备的密封性，保证现场无漏灰、漏风情况。

十九、装运提升机检修

工期要求：总工期控制在10天内完成，从大修开工具备条件之日起算起。

关进技术要求：

1、确保料斗螺栓紧固，保证料斗不松动。

2、检修完成后，确保设备无跑冒滴漏现象。