招标编号：DSJT2023-SC001

项目名称：大连水泥集团有限公司-2023年春季各系统机械设备检修项目

招  标  文  件

大连水泥集团有限公司

二〇二三年一月

目   录

招标公告…………………………………………………………………2

第一章  投标人须知………………………………………………………………3

第二章  投标书编制要求…………………………………………………………4

第三章  开标及评标方法…………………………………………………………7

第四章  投标文件格式  …………………………………………………………9

招标公告

1.招标编号：DSJT2023-SC001

2.项目说明：大连水泥集团有限公司组织对大连水泥集团有限公司-2023年春季各系统机械设备检修项目进行公开招标。

3.招标文件发出时间：2023年1月4日，有意参加投标供货、施工的单位，请到大连水泥集团官网(http://www.dsjt.com.cn/)自行下载招标文件电子版。

4.投标人应仔细阅读并全面理解招标文件，按招标文件要求提供所有资料。

5.凡对上述投标提出询问，请函告或传真：

招标人信息：

单  位：大连水泥集团有限公司大连水泥厂

地  址：大连市金普新区七顶山街道金七路1号

电  话：0411-87881763/13478646980

传  真：0411-87881836

联系人：孙林

第一章  投标人须知

1.招标文件：投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，如果投标人没有按照招标文件要求，提交全部资料或者投标书没有对招标文件在各方面都做出实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

2.招标文件的澄清：任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期前2天按招标邀请书所述地址以书面形式通知招标人。

3.招标文件的修改：招标文件的修改将以书面形式，通知所有取得招标文件的投标人，并对其具有约束力，投标人应立即以传真形式确认已收到修改文件。

4.安全资质审查：投标人应当在投标书发出前3日完成招标方安全主管部门相应安全、施工资质的审查。对于安全资质审查不合格者该单位投标无效。安全资质审核要求见附件。

5.勘察现场：投标人应当对项目现场及周围环境进行勘察，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人提出的与投标有关的任何问题将现场进行答疑解答，招标机构将于2023年1月10日上午9时-11时会同相关工程技术人员为所有投标人进行答疑解答。

6.投标人须知附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 招标编号：DSJT2023-SC001 |
| 2 | 招标项目名称：大连水泥集团有限公司-2023年春季各系统机械设备检修项目 |
| 3 | 投标书递交至： 大连市金普新区七顶山街道金七路1号，大连水泥集团有限公司生产管理部。 |
| 4 | 投标截止日期：2023年1月12日上午8:00时前 |
| 5 | 投标有效期：为投标截止日期起90个日历日 |
| 6 | 投标书分数：正本1份，副本1份 |
| 7 | 本项目报价为分项报价总价评选，具体见投标书编制要求。 |
| 8 | 质量要求：满足国家、行业、地区有关规定及标准、规范、规程和办法等，并满足招标人正常使用要求，经验收合格。质保期壹年。 |
| 9 | 开标日期：2023年1月12日上午8:30时 开标地点：大连市大连水泥集团有限公司办公楼会议室 |

第二章  投标书编制要求

一、投标书编制要求

1.投标的语言：投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.投标有效期：投标有效期为投标截止日期起90个日历日。

3.在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期。

4.投标人提出的与投标有关的任何问题须以书面形式提交，招标机构将以书面形式做出澄清和解答，并将答疑文件发给所有投标人。

5.投标书构成，投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标书。

（2）报价一览表。

（3）授权代表书或法人证明书。

（4）营业执照复印件（加盖公章）。

（5）企业资格声明。

（6）施工单位的安全资质审查通过证明。

（7）针对本项目的安全、技术、施工方案。

（8）已完成类似项目业绩与合同。

（9）招标文件要求提交的其他资料或投标方需要展示的其他资料。

8.投标书的式样和签署

（1）投标人应按照投标人须知要求，制作投标书正本一份、副本一份，每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

（2）投标书的正本和副本均需用“A4纸”打印，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标书中，投标书须签字的地方应由法人代表或其授权代表签字。投标文件均应使用不褪色的墨水打印，字迹应清晰易于辨认，按招标文件规定的顺序，加封皮装订成册。除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标签字人签字证明并加盖印章。

9.投标书的密封和标记

（1）投标人制作投标书的正本和副本用纸袋密封，且在纸袋上标明“正本、副本各一份”字样，然后用封贴对纸袋口进行密封。

（2）封贴上均应注明“开标时启封”和招标人名称、投标工程名称、招标编号、投标人名称、地址、联系电话、投标日期，并在封贴周围加盖投标人公章。

二、标的物投标报价

1.本项目由投标人依据招标文件、补充通知及澄清（答疑）中提出的项目技术及要求等，按照国家现行计价规范及辽宁省现行有关规定，结合企业自身潜力，考虑市场情况及竞争因素，编制投标报价。

2.投标人在投标报价中应考虑各种风险，包括人工、材料、设备工具的市场价格变动等。

3.报价中应包括投标人为自己的雇员、设备等所作的人身和财产保险的费用，以及第三方责任险。

4.任何有选择的报价将不予接受。

5.投标报价要求，本标项目采用单项分项报价总价评选，项目内容见附件“招标明细表”、“招标项目技术条件及要求”。

6.投标人的投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；数字金额与文字金额不一致的以文字金额为准；投标价含税与不含税价冲突的，以不含税价为准。

7.投标报价的货币单位为人民币。

8.投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险，包括漏项、现场管理条件和各种税费等，在价格执行期间其项目价格不再实行政策性调整和变动。

9.投标人在投标文件递交开标后，不得调整、修改报价。

三、招标项目技术条件及要求

1.1  项目概况

项目名称：大连水泥集团有限公司-2023年春季各系统机械设备检修项目

建设地点：大连水泥集团有限公司（大连市金州区七顶山街道金七路1号）

1.2  项目内容

1.2.1概述

大连水泥集团有限公司大连水泥厂2023年度各系统机械检修项目。

1.2.2规定和标准

设计、制造、试验和材料原则上应满足中国国家标准（GB系列）和建筑行业标准的要求，工程质量满足国家、辽宁省、大连市现行工程质量验收标准和原设备生产厂家提供的技术资料、标准要求。质量目标：合格。

1.2.3项目内容：

详见附件：2023年春季各系统机械设备检修项目招标明细

1.2.4项目工期约定：

2023年01月29日-2023年02月28日（如有变化，双方协商确定）

四、货款结算方式

1.在中标合同签订后，预付合同总价的30%，作为工程预付款，项目施工完成后，投标方申请，招标方组织验收。验收合格后承包方向发包方提供增值税专用发票，发包方挂账后支付至结算价款的90%，余下合同总价的10%作为质量保证金，一年保修期满后无息付清。

2.货款支付方式：电汇、银行承兑、商业承兑等。

第三章  开标及评标方法

一、开标要求：

1、开标会议由招标机构组织并主持。有下列情况之一的投标文件视为无效并不予唱标：

（1）投标文件未按规定标志、密封；

（2）密封处未加盖投标人公章；

（3）投标截止时间以后送达的投标文件。

2、开标：

（1）开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、资质情况，以及招标人认为合适的其它内容。

（2）开标时，投标人对其报价及其它投标内容要当场确认。

3、招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，投标人可委派代表参加（不超过2人）。

二、评标方法

1.总则

（1）依照《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，制定本办法。

（2）评标由招标人依法设立的评标委员会负责，评标委员会成员将客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

（3）评标委员会按本办法的规定和招标文件要求，结合项目特点，应对投标人的投标报价、企业资质、业绩、荣誉、服务情况等内容进行综合评价。

2.评标机构：评标委员会由招标人代表或聘请专家不少于五人的单数组成。

3.评标方法

3.1本次评标采用综合打分制选出中标候选单位，不保证最低投标报价中标，并不向投标人做任何解释。

3.2本次项目招标的评标方法按经评审对通过符合性评审的有效投标人的综合评分，若有效投标人四家及以上，则由低向高排序，排序前三名投标人作为中标候选单位；若有效投标人为三家，则末尾淘汰，选取前两名投标人作为中标候选单位。如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定中标候选人：技术得分高的；投标价低的；商务得分高的。若有效投标人不足三家，则重新招标。

3.3本次评标采用综合打分制选出中标候选单位，评分标准为满分100分，具体评分标准见下表。

| 序号 | 评价因素 | 分值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50 | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×50％。 评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 |
| 2 | 技术方案 | 20 | 评标委员会根据投标人所选方案的先进性、合理性、实用性、可行性和经济性等（如执行的标准、规范是否恰当；方案本身在安全性和可靠性方面是否成熟；是否有利于整个项目的投资控制；方案本身是否存在缺陷和风险等）进行综合比较评分。 |
| 3 | 售后服务 | 10 | 评标委员会成员根据投标人质保期后服务安排合理性进行综合比较评分。（综合考虑主机设备保修期、再维护成本、响应时间等） |
| 4 | 相关业绩 | 20 | 评标委员会成员根据投标单位提交的同类项目合同进行综合比较评分。 |

4.确定中标人与定标

（1）评标委员会将汇总投标人的各项得分，并根据得分高低顺序向招标人推荐前3名中标候选人。出现得分相同的情况，以投标报价低者居先。得分和报价均相同，以技术性能优者居先。

（2）评标报告由评标委员会全体成员签字。

（3）向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

第四章  投标文件格式

（注意：投标人的投标文件应按投标文件格式中的顺序装订）

格式1                      投  标  书

致：大连水泥集团有限公司

1.根据已收到贵方招标编号为DSJT2023-SC001的大连水泥集团有限公司-2023年春季各系统机械设备检修项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察和研究上述招标文件的投标须知、约定条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿投标报价（详见报价一览表）。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

3.如果我方中标，我方保证按上述招标文件资料、约定条款、技术规范要求保证供货、安装和服务及时到位。

4.如果我方中标，我方承诺所有产品质量达到验收合格标准。即产品执行标准：中国国家标准化管理委员会及行业标准，产品检验标准：中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局。

5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若中标，我方将受此约束。

6.我方提交全部资料真实可靠，投标文件的内容全部响应招标文件规定要求。

投标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

电    话：                  传    真：

日    期：2023年  月  日

格式2              报价一览表

投标报价表（招标编号：DSJT2023-SC001）：

| 分项 | 项目名称 | 提供发票类型、税率（%） | 不含税价（万元） | 含税价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价 |  |  |  |  |

一、报价要求：

1.投标总价含增值税专用发票、安装调试等费用。

2.项目标的地点：大连水泥集团有限公司（地址：大连市金州新区七顶山街道金七路1号）。

二、服务承诺：

1.保修期内负责设备保修，服务及解决问题时间为：   小时。

2.执行标准：

3.检验标准：

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人签字：

日期：2023年   月     日

格式3               法人代表授权书

大连水泥集团有限公司：

公司委托本单位	    	同志全权代表我单位，就贵公司招标编号：DSJT2023-SC001，2023年春季各系统机械设备检修项目，以本单位名义全权处理一切与之有关的事务。

特此声明

被委托人身份证

正面复印件

投标单位全称（公章）：

企业法人代表（签字）：

被 委 托 人（签字）：

职    务：

日    期：2023年   月   日

格式4            法定代表人证明书

大连水泥集团有限公司：

兹       同志，为            公司法定代表人，性别      ，年龄      ，职务       ，身份证号                  。

特此证明

法人身份证

正面复印件

投标单位（盖章）：

日    期：2023年   月   日

格式5                 企业资格声明

1、企业名称：

2、地    址：

3、联 系 人：                              手机：

4、电    话：                              传真：

5、成立或注册日期：

6、注册资本：

7、法人代表姓名：                 联系电话：

8、开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

9、其它情况：

兹证明上述声明真实、准确，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标单位全称（公章）：

授权代表或法人（签字）：

### 日  期：2023年   月   日

附件一：

本次投标项目内容：

| 2023年春季烧成前系统机械设备检修项目招标明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 设备 编号 | 项目名称 | 项目主要内容 | 增值税专票税率（%） | 含税维修报价（万元） |
| 1 | 12.01 | 辊喂机 | 1、辊齿更换，供油管路恢复检查更换传动链条，链幕局部更换 |  |  |
|  |  |  | 2、下料溜子挖补、修复溜子加耐磨板 |  |  |
|  |  |  | 3、检查更换传动链条，链幕局部更换 |  |  |
| 2 | 41.06 | 立磨 | 1.更换4个磨辊辊套、磨辊前端盖，磨辊后密封环； 更换1/2#滑环密封， |  |  |
|  | 41.06 | 立磨 | 1.41.05至立磨内部的下料溜子挖补（7.5㎡）、内铺设耐磨板，落料点加水泥磨旧衬板。 |  |  |
|  |  |  | 2.41.05回转下料器更换衬板、调整板，金属膨胀节修补 |  |  |
|  |  |  | 3.更换选粉机下部迷宫密封及轴承，4根拉杆修复并做耐磨保护， |  |  |
|  |  |  | 4.选粉机壳体衬板更换、修补（141块，5.4吨） |  |  |
|  |  |  | 5.选粉机下料锥体磨损部位耐磨板挖补（5㎡）、支撑梁部分修补、更换两根，并做耐磨保护， |  |  |
|  |  |  | 6.更换撒料环、挡料圈 |  |  |
|  |  |  | 7.磨辊端面螺丝帽护套修复10个，喷水管更换 |  |  |
|  |  |  | 8.土渣仓刮料装置与磨体联结支架对口法兰修补，并更换螺栓。更换刮料装置4套，下部清扫刮板制作并更换 |  |  |
|  |  |  | 9.磨门修补，漏点壳体挖补、出料锁风阀阀板修补 |  |  |
|  |  |  | 10.更换摇臂密封胶板（16块）、胶块、蒙皮（皮带自扒550x6000） |  |  |
|  |  |  | 11,3508，41.13，4107,4103溜子挖补，41.10阀板轴加固 |  |  |
|  |  |  | 12、选粉机出口入旋风收尘管道挖补并做耐磨处理（耐磨磁性陶瓷衬板）902/㎡ |  |  |
| 3 | 73.03 | 辊盘式 磨煤机 | 1.更换11件磨盘瓦、3件辊套 |  |  |
|  |  |  | 2.检查3组磨辊轴承，磨辊密封组件更换，耐磨套更换； |  |  |
|  |  |  | 3.拉杆视磨损情况选择更换、更换上下关节轴承及下部密封总成 |  |  |
|  |  |  | 4.分离器转子、连接桶检查，驱动部分检查，轴承清洗，密封更换 |  |  |
|  |  |  | 5.找正三角框架，换限位板、磨辊连接件，三脚架找正，护板更换 |  |  |
|  |  |  | 6.喷口环检查更换，堆焊磨内壳体磨损部位 |  |  |
|  |  |  | 7.检查1、2、3#张紧液压缸，氮气囊检查更换 |  |  |
|  |  |  | 8.吐渣仓刮料板制作更换 |  |  |
|  |  |  | 9.修补磨机出口、入口膨胀节、连接管路及落煤管 |  |  |
|  |  |  | 10.选粉机动、静叶片修补 |  |  |
|  |  |  | 11.调整支架检查更换 |  |  |
|  |  |  | 12.施工所需脚手架拆搭 |  |  |
| 4 | 73.03P | 煤磨减速机 | 1.主减速机易损件更换（五套轴承及密封）检查齿轮情况 |  |  |
|  |  |  | 2.减速机润滑油更换 |  |  |
| 5 | 56.01 | 回转窑 | 1. 窑头密封钢片修整，更换损坏部分，底座补漏并重新密封，集灰漏斗按出灰位置改造 |  |  |
|  |  |  | 2. 更换窑尾密封钢片以及筒体摩擦套 |  |  |
|  |  |  | 3. 更换托轮调整顶丝四根 |  |  |
|  |  |  | 4.更换篦冷机入窑头收尘管道电动百叶阀,阀体上下1米管道修补 |  |  |
|  |  |  | 5.窑头入煤磨管道非金属膨胀节两侧管道检查、保温修复 |  |  |
|  |  |  | 6.沉降室内部导流板修整，磨漏的壳体挖补 |  |  |
| 6 | 57.02 | 推动棒式 冷却机 | 1.更换磨损严重的固定棒100件、推动棒80件、固定器120件、固定板50件、U型板200件和C型板50件 |  |  |
|  |  |  | 2. 更换一线和二线入口驱动板四根 |  |  |
|  |  |  | 3. 检查更换部分磨漏的低能篦板（约200件）、护板（200件） |  |  |
|  |  |  | 4. 线轴承开盖检查并更换破碎的线轴承 |  |  |
|  |  |  | 5. 疏通全部滑轨油道，更换所有滑轨油杯和电池组件 |  |  |
|  |  |  | 6. 更换全部滑轨胶垫（十字形胶垫96件，长方形胶垫192件） |  |  |
|  |  |  | 7. 更换泄漏的液压缸（预计8台），并调整24个液压缸的活塞杆长度，使每趟活塞杆长度一致 |  |  |
|  |  |  | 8. 更换油站超压过滤器滤芯，油管，球阀， |  |  |
|  |  |  | 9. 给篦冷机油站高压钢管加装4个吊架 |  |  |
|  |  |  | 10. 更换液压站至五室入口穿墙高压钢管 |  |  |
|  |  |  | 11. 下料溜子挖补，内部焊接耐磨板挡料格 |  |  |
| 7 | 84.13 | 辊压机 CLF170-100 | 1、更换辊压机动、定辊； |  |  |
|  |  |  | 2、双进料装置用耐磨板修补。 |  |  |
|  |  |  | 3、更换侧挡板、检查维护棒阀、气动阀。 |  |  |
|  |  |  | 4、修补辊压机下部溜子、壳体修复。 |  |  |
|  |  |  | 5、检查更换减速机油管、水管 |  |  |
|  |  |  | 6、稳流仓至辊压机溜子用耐磨板补焊。 |  |  |
|  |  |  | 7、辊压机轴承座耐磨板更换 |  |  |
|  |  |  | 8、含吊车费用 |  |  |
| 8 | 84.32 | 水泥磨 Φ4.2*13m | 1、更换出磨篦板（现篦板篦缝磨损需更换，同时改用防堵篦板，施工需利用现有框架切割原篦条后使用）； |  |  |
|  |  |  | 2、入磨溜子、排渣溜子及固体流量计检查修补； |  |  |
|  |  |  | 3、检查更换油管、串水管； |  |  |
|  |  |  | 4、漏油点密封处理。 |  |  |
| 9 |  | 空压机检修 | 1、更换6台寿力空压机油分离器芯、油过滤器； |  |  |
|  |  |  | 2、更换6台寿力空压机润滑液； |  |  |
|  |  |  | 3、检查清洗、更换6台寿力空压机冷却器； |  |  |
|  |  |  | 4、检查维护6台寿力空压机电磁阀、减压阀、压力调节阀、放空阀等； |  |  |
|  |  |  | 5、设备保养维护 |  |  |

施工要求：

1.需具备相应施工资质、作业人员持证上岗。

2.除煤磨施工提供吊车外，其余施工所需人员、工程机械、脚手架等费用由乙方承担。

3.施工所需气体、焊条等耗材费用由乙方承担。

4、施工所需材料有乙方承担。

5.甲方只对工程提供必要的场地和水电接入点，水电费用甲方承担，用水电安全应服从甲方管理要求。

6.乙方投标前请自行核算有关工作量，如核算工程量与甲方提供工程量预估有较大的出入，请在现场勘察时联系甲方核定，避免重大理解偏差造成双方损失。

7.本项目施工预计在2023年1月8日- 2月28日期间发生，请投标单位充分考虑人员进厂时间安排，保证施工工期和质量，避免因此给双方造成损失。

附件二：

进驻大连水泥厂的外协单位需提供相关资料的清单

以下材料需提供复印件：

一、施工前

1、营业执照

2、资质证

3、安全生产许可证

4、职业健康安全生产体系认证书

5、企业简介（明确与上级企业的隶属关系）

6、安全生产责任制（需明确施工各岗位人员安全职责）

7、安全生产管理规章制度

8、企业法定代表人安全培训证

9、（现场监督）安全员资格培训证

10、进场作业人员台账（备注特种作业人员并提供特种作业人员特种作业资格证复印件）

11、企业用工合同

12、施工合同（含监理、咨询合同）

13、施工方案（需交代施工内容，进行风险辨识，制定风险管控措施）

14、企业应急预案（与施工项目相关）

15、监理规划、监理细则（不涉及则不需提供）

16、项目部人员的任命文件

17、工程施工安全技术操作规程

18、相关设备的检验报告，使用技术说明书，安全技术操作规程

19、工伤保险参保凭证

20、安全技术交底资料

21、员工三级安全教育档案（人员进场后，施工前由工厂、部门、班组进行）

22、主管部门施工前对外协单位进行安全教育的记录

联系人：高扬                       电话：18840990840

电子邮箱：516571553@qq.com